План мероприятий  на 2015 год по благоустройству и дорожному хозяйству по СП Мутабашевский сельсовет
Таблица №1

	№п/п
	Наименование работ, местонахождение объекта
	Сроки выполнения работ
	Общая сумма


	примечание

	
	
	Начало работы
	Окончание работы
	
	

	1
	Строительство и ремонт уличных дорог в д.Мута-Елга
Ул.Припарковая 600 м,

ул.Набережная 120м
	Май м-ц 2015         г
	Июнь м-ц 2015 г
	250 тыс
	

	2
	Зимнее содержание дорог
	
	
	100 тыс
	

	3
	Строительство обелисков в с.Старый Мутабаш и д.новый Мутабаш
	Май м-ц 2015 г
	Октябрь м-ц 2015
	100 тыс
	

	4
	Ограждение кладбища с.Старый Мутабаш
	Май м-ц 2015 г
	Октябрь м-ц 2015
	25 тыс
	

	5
	Ограждение бесхозных участков
	Май м-ц 2015 г
	Октябрь м-ц 2015
	25 тыс
	


 Таблица №2
	№п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Аварийный участок
	протяженность
	примечание

	1
	Дорга Давлятовка-Базанчат
	Подъезд д.Новый Мутабаш
	1 км
	Засыпка щебнем

	2
	
	Дорога д.Чад
	1300 км
	Строительство и ремонт


Глава сельского поселения :               И.В.Сафин
