| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АСҠЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МОТАБАШ АУЫЛ СОВЕТЫ |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУТАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

12 -заседание  27 -созыва

КАРАР                                                                           РЕШЕНИЕ

Об утверждении  плана мероприятий по благоустройству сельского поселения Мутабашевский сельсовет на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом сельского поселения Мутабашевский сельсовет

Совет сельского поселения   Мутабашевский  сельсовет муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству  сельского поселения Мутабашевский сельсовет на 2017 год принять к сведению(прилагается).

3 .Обнародовать путем размещения в сети общего доступа «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Мутабашевский сельсовет  муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан: www.mutabash04sp.ru   и на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Мутабашевский сельсовет муниципального района Аскинский район по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с.Старый Мутабаш,ул.Центральная,д.29

Глава сельского поселения

Мутабашевский сельсовет :                                     А.Г.Файзуллин

с.Старый Мутабаш

31 января 2017 г

№ 84

Приложение

к решению Совета сельского  поселения

Мутабашевский  сельсовет  муниципального

района  Аскинский район  РБ

от   «31»января 2017 г. решение №84

Перечень  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов

сельского поселения Мутабашевский сельсовет МР Аскинский район РБ

на 2017 год.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Контроль по проводимым мероприятиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | 30.03.1207 | администрация СП |
| 3 | Создать комиссию по проведению благоустройства в сельском поселении | 20.03.2017 | администрация СП |
| 4 | Провести совещания по благоустройству территории населенных пунктов | 30.03.2017 | Старосты, депутаты |
| 5 | Разработать и размещать в общественных местах агитационный материал (на темы соблюдения порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни) | постоянно | специалист 1 категории Галимшина И.Р |
| 6 | Выдача предписаний по уборке территорий населению | 30.03.2017 | комиссия |
| 7 | Вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев. | в течении года | администрация СП |
| 8 | Очистка территорий населенных пунктов от мусора | 25.04.2017-5.05.2017 | Старосты , депутаты. |
| 9 | Уборка прибрежных зон в границах поселения | 15.05.2017 | Старосты , депутаты, население |
| 10 | Субботник на кладбищах населенных пунктов | 25.04.2017-20.05.2017 | старосты, население |
| 11 | Ремонт памятников ,обелиска | До 28.04.2017-05.05.2017 | Администрация СП |
| 12 | Уборка обочин кюветов дорог | 09.04.2017-30.04.2017 | организации и учреждения |
| 13 | Произвести уборку территорий прилегающих к организациям, улицам | до 25.05.2017 | Старосты нас.пункт. |
| 14 | Провести уборку территорий, населенных пунктов с привлечением населения, (проведение субботников ) | до 25.05.2017 | Старосты нас.пункт., депутаты |
| 15 | Очистка от мусора территории детской площадки | 23.04.2017 | администрация СП |
| 16 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. и принятие мер по дальнейшему недопущению их образования | 26.03.2017- 20.05.2017 | администрация СП |
| 17 | Грейдирование грунтовых дорог в населенных пунктах | До 01.06.2017 | Администрация СП |
| 18 | Организация работ по расчистке дорог в зимний период. | ноябрь-март | Администрация СП |
| 19 | Подведение итогов по благоустройству территории сельского поселения | 30.08.2017 | гл.СП Старосты , депутаты |